Innføring av nytt system for arbeidstid og ressursplanlegging

Case – Trondheim Renholdsverk

Usman Ghafoorzai

Forprosjektplan

Versjon <1.0>

Revisjonshistorie

| Dato | Versjon | Beskrivelse | Forfatter |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/09/2026 | 1.0 | Første utkast til forprosjektplan for caseoppgaven. | Usman Ghafoorzai |

Innholdsfortegnelse

1. Mål og rammer

2. Organisering

3. Gjennomføring

4. Oppfølging og kvalitetssikring

5. Risikovurdering

6. Vedlegg – overordnet tidsplan

1. Mål og rammer

1.1 Orientering

Virksomheten har besluttet å innføre et nytt system for arbeidstidsregistrering og ressursplanlegging. Systemet skal brukes sammen med eksisterende ERP-løsning og berører flere deler av organisasjonen.

Før tekniske valg tas ville jeg startet med et kort forprosjekt for å forstå dagens arbeidsprosesser, hvem som berøres, hvilke data og systemer som er involvert, og hva virksomheten ønsker å oppnå.

1.2 Prosjektbeskrivelse

Forprosjektet skal gi et felles og overordnet bilde av behov, mål, omfang, interessenter, data, systemer og sentrale risikoer. Resultatet skal gi grunnlag for videre kravdokumentasjon, data- og integrasjonsarbeid, tekniske avklaringer og en overordnet plan for gjennomføring.

1.2.1 Spørsmål jeg ville stilt først

• Hva fungerer godt og dårlig i dagens prosess for arbeidstid, prosjektføring, bemanning og ruteplanlegging?

• Hva er de viktigste målene med det nye systemet, og hva må fungere ved første produksjonssetting?

• Hvem registrerer, godkjenner, bruker og følger opp de ulike opplysningene?

• Hvilke data finnes allerede i ERP-systemet, hvilke data skal oppstå i det nye systemet, og hvem eier dem?

• Hvilke manuelle overføringer eller integrasjoner finnes i dag, og hvor oppstår feil eller dobbeltregistrering?

• Hvilke krav fra HR, lønn, økonomi, HMS/kvalitet og operativ drift må løsningen støtte?

• Hvilke tekniske grensesnitt, testmiljøer og integrasjonsmuligheter tilbyr de to leverandørene?

1.3 Resultatmål

| Resultatmål | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Felles problemforståelse | Beskrive dagens situasjon, ønsket retning og hva prosjektet skal løse. |
| Interessent- og rolleoversikt | Avklare hvem som må involveres videre, og hva de bidrar med. |
| Foreløpig prosess- og dataoversikt | Kartlegge sentrale prosesser, datatyper, systemer og uklare eierskap. |
| Grunnlag for krav | Samle funn som kan omsettes til funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. |
| Overordnet plan | Etablere en enkel faseplan for videre avklaringer, løsning, testing, pilot og produksjon. |

1.4 Effektmål

| Effektmål | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Redusert usikkerhet | Viktige spørsmål og avhengigheter avklares før løsning og teknologi låses. |
| Bedre beslutningsgrunnlag | Krav, dataflyt og tekniske valg kan forankres i faktiske behov. |
| Felles retning | Berørte fagområder får en felles forståelse av mål og videre arbeid. |

1.5 Rammer

Caseoppgaven gir ikke detaljer om leverandørene, konkrete API-er, budsjett eller tidsramme. Forprosjektet skal derfor avklare mulighetsrommet, ikke konkludere med en detaljert teknisk løsning. Detaljer i regelverket for arbeidstid og kjøre-/hviletid må avklares med relevante fagpersoner.

2. Organisering

| Hvem | Hvorfor involvere |
| --- | --- |
| Ledelse / prosjekteier | Forankre mål, prioriteringer og omfang. |
| HR og lønn | Ansattdata, arbeidstid, godkjenning og lønnsgrunnlag. |
| Økonomi | Prosjekt, delprosjekt, aktivitet og kostnadsføring. |
| HMS / kvalitet | Dokumentasjon, avvik og relevante krav til arbeidstid. |
| Operativ ledelse / logistikk | Arbeidsflyt, ruter, bemanning og praktiske behov. |
| IT / digitalisering | Systemlandskap, integrasjoner, sikkerhet og drift. |
| Systemleverandørene | Tekniske grensesnitt, testmiljø og støttede integrasjonsmåter. |
| Representative sluttbrukere | Sikre at løsningen passer faktisk arbeidshverdag. |

3. Gjennomføring

3.1 Hovedaktiviteter

Aktivitet 1 – Oppstart og kartlegging

Avklare mål, omfang og sentrale spørsmål. Planlegge intervjuer eller korte workshops med berørte fagområder.

Aktivitet 2 – Prosess og behov

Kartlegge hvordan arbeidstid, prosjekt-/aktivitetsføring, godkjenning, ruter og bemanning fungerer i dag, og hvilke behov brukerne har.

Aktivitet 3 – Data og systemer

Få oversikt over sentrale datatyper, hvor de vedlikeholdes i dag, og hvilke data som trolig må flyte mellom ERP og nytt system.

Aktivitet 4 – Tekniske avklaringer

Innhente dokumentasjon fra leverandørene og undersøke API-er, filutveksling, hendelser/webhooks, autentisering, testmiljø og andre integrasjonsmuligheter.

Aktivitet 5 – Krav og videre plan

Oppsummere funnene i en enkel kravdokumentasjon og bruke denne som grunnlag for løsningsdesign, roadmap, testing, pilot og produksjonssetting.

3.2 Milepæler

| Milepæl | Innhold |
| --- | --- |
| Forprosjekt ferdig | Behov, interessenter, hovedprosesser og åpne spørsmål er samlet. |
| Kravgrunnlag ferdig | Funn fra kartlegging er omgjort til prioriterte krav. |
| Videre løsningsretning avklart | Dataflyt, teknisk mulighetsrom og overordnet roadmap kan utarbeides. |

4. Oppfølging og kvalitetssikring

4.1 Kvalitetssikring

Funn og beslutninger kvalitetssikres løpende med de fagområdene de gjelder. Viktige antakelser, endringer i omfang og tekniske avklaringer dokumenteres kort slik at videre arbeid kan spores tilbake til behovene.

4.2 Rapportering

Fremdrift kan følges i en enkel backlog eller et issue board, for eksempel Jira. På overordnet nivå brukes Gantt-/roadmap-planen til å vise faser og milepæler.

5. Risikovurdering

| Risiko | Risikobeskrivelse | Tiltak | Sannsynlighet | Konsekvens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Behov, prosesser eller dataeierskap blir misforstått. | Involvere fagpersoner og sluttbrukere tidlig, og avklare ansvar. | Middels | Høy |
| R2 | Leverandørenes tekniske muligheter begrenser ønsket løsning. | Undersøke grensesnitt og testmiljø tidlig. | Middels | Høy |
| R3 | Løsningen fungerer teknisk, men dårlig i operativ bruk. | Brukerinvolvering, pilot og opplæring før full utrulling. | Middels | Høy |

6. Vedlegg

6.1 Overordnet tidsplan

Tidsplanen viser kun hovedfasene. Konkret varighet og detaljering bestemmes etter kartlegging og leverandøravklaringer.